GuÃ­a funcional de pruebas locales

Proyecto ACH Interbank / CENIT

Documento de entrega para usuarios no tÃ©cnicos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| VersiÃ³n | 1.0 - Base para pruebas locales |
| Fecha | 2026-06-13 |
| Dirigido a | Usuarios funcionales y lÃ­deres de prueba |
| PropÃ³sito | Facilitar pruebas locales controladas mientras el responsable principal se encuentra ausente |
| Tipo de documento | GuÃ­a operativa funcional, no tÃ©cnica |

Importante: Este documento evita instrucciones tÃ©cnicas. Los usuarios funcionales deben probar pantallas, flujos, datos visibles y resultados esperados. No deben modificar configuraciÃ³n tÃ©cnica, servicios, base de datos, cÃ³digo fuente ni ambiente local.

# 1. Objetivo

Guiar a los usuarios funcionales en la ejecuciÃ³n de pruebas locales sobre el sistema ACH Interbank, con Ã©nfasis en los flujos asociados a ACH Colombia y CENIT. La guÃ­a busca que las pruebas avancen de forma ordenada, con evidencia y con reportes claros de hallazgos.

# 2. Alcance de las pruebas

| CategorÃ­a | DescripciÃ³n |
| --- | --- |
| Incluido | Ingreso al sistema, navegaciÃ³n, consulta de catÃ¡logos, cÃ¡maras, ciclos, configuraciÃ³n funcional de ciclos, transacciones, acciones de grilla, causales, devoluciones simuladas y registro de incidencias. |
| No incluido | Cambios tÃ©cnicos del ambiente, configuraciÃ³n de servicios, manipulaciÃ³n de base de datos, revisiÃ³n de cÃ³digo, integraciones productivas reales, uso de datos reales sin autorizaciÃ³n y validaciones de infraestructura. |
| Tipo de prueba | Prueba funcional local controlada. No corresponde a salida a producciÃ³n ni certificaciÃ³n final ante cÃ¡mara. |

# 3. Reglas generales para usuarios funcionales

Probar Ãºnicamente los escenarios definidos o autorizados por el lÃ­der funcional.

Usar solo datos de prueba. No usar datos reales de asociados, cuentas reales, documentos reales ni informaciÃ³n sensible.

Tomar captura de pantalla de cada resultado relevante, especialmente errores o comportamientos inesperados.

No intentar corregir errores tÃ©cnicos. Todo hallazgo debe registrarse en la plantilla de incidencias.

No modificar configuraciÃ³n tÃ©cnica, servicios, consola, base de datos ni archivos del proyecto.

Registrar el estado de cada escenario: Pendiente, En ejecuciÃ³n, Exitoso, Fallido, Bloqueado o No aplica.

# 4. Acceso al ambiente local

| Elemento | InstrucciÃ³n |
| --- | --- |
| URL del sistema | http://localhost:743 o la URL local definida por soporte. |
| Navegador recomendado | Google Chrome o Microsoft Edge. |
| Credenciales | Deben entregarse por canal separado y autorizado. No incluir contraseÃ±as en este documento. |
| Primer control | Validar que cargue la pantalla de inicio de sesiÃ³n y que, al ingresar, se visualice el menÃº principal. |
| Si falla el acceso | Tomar captura, registrar fecha y hora, y reportar incidencia de prioridad Alta. |

# 5. MÃ³dulos disponibles para prueba funcional

| MÃ³dulo | QuÃ© debe validar el usuario | Estado |
| --- | --- | --- |
| Login y navegaciÃ³n | Ingreso, salida, visualizaciÃ³n del menÃº y acceso a opciones habilitadas. | Disponible |
| CÃ¡maras de compensaciÃ³n | Consulta de ACH Colombia y CENIT; validaciÃ³n de separaciÃ³n funcional por cÃ¡mara. | Disponible |
| Entidades financieras | Consulta, filtros, entidad por defecto y entidades externas de prueba. | Disponible |
| Ciclos ACH / CENIT | Consulta de ciclos, horarios, estado y datos visibles. | En validaciÃ³n |
| ConfiguraciÃ³n funcional de ciclos | RevisiÃ³n de datos de configuraciÃ³n asociados a transacciones y ciclos. | En validaciÃ³n |
| Transacciones | Consulta, filtros, creaciÃ³n de pruebas controladas y validaciÃ³n de mensajes. | En validaciÃ³n |
| Acciones en grillas | Ordenamiento, filtros, botones por fila, acciones masivas si estÃ¡n habilitadas. | En validaciÃ³n |
| CatÃ¡logos y causales | Consulta de conceptos, causales de devoluciÃ³n, rechazo y descripciones. | Disponible |
| Perfiles funcionales por cÃ¡mara | ValidaciÃ³n de que la parametrizaciÃ³n visible no mezcle ACH Colombia y CENIT. | En validaciÃ³n funcional |
| Devoluciones / rechazos simulados | ValidaciÃ³n funcional de causales y mensajes controlados. | Parcial / segÃºn escenario |

# 6. QuÃ© no deben tocar los usuarios funcionales

| Tema | InstrucciÃ³n |
| --- | --- |
| ConfiguraciÃ³n tÃ©cnica del ambiente | No corresponde al alcance funcional. Escalar a soporte o desarrollo delegado. |
| Base de datos | No consultar, modificar, borrar ni insertar datos directamente. |
| Servicios locales o consola tÃ©cnica | No detener, reiniciar ni cambiar servicios. |
| CÃ³digo fuente o repositorio | No realizar cambios ni validaciones de cÃ³digo. |
| Integraciones reales con cÃ¡maras | Las pruebas locales deben ser simuladas/controladas. |
| Certificados, llaves o parÃ¡metros de seguridad | Solo personal tÃ©cnico autorizado puede gestionarlos. |
| Datos reales de asociados | No usarlos salvo autorizaciÃ³n formal y bajo lineamientos de protecciÃ³n de datos. |

# 7. Datos de prueba sugeridos

| Campo | Valor sugerido |
| --- | --- |
| Referencia de prueba | UAT-CENIT-001, UAT-CENIT-002, UAT-ACH-001, etc. |
| DescripciÃ³n | PRUEBA FUNCIONAL LOCAL |
| Valor | 10.000, 25.000 o 50.000 segÃºn escenario. No usar valores reales de operaciÃ³n. |
| CÃ¡mara | CENIT o ACH Colombia, segÃºn el escenario. |
| Entidad origen | Entidad externa de prueba o la definida por el escenario. |
| Entidad destino | CFA Cooperativa Financiera cuando el flujo lo requiera. |
| ObservaciÃ³n | Incluir nombre del usuario funcional y fecha de prueba cuando la pantalla lo permita. |

# 8. Flujo recomendado de ejecuciÃ³n

1. Abrir el sistema local y verificar que la pantalla de inicio cargue correctamente.

2. Iniciar sesiÃ³n con usuario de prueba autorizado.

3. Ejecutar los escenarios de la matriz en orden, empezando por Login y NavegaciÃ³n.

4. Registrar en la matriz el estado de cada escenario y la evidencia correspondiente.

5. Si se encuentra un error, registrar una incidencia con pasos, resultado esperado, resultado obtenido y captura.

6. No repetir masivamente pruebas fallidas si el bloqueo es general. Reportar y marcar los escenarios dependientes como Bloqueados.

7. Al finalizar la jornada, enviar la matriz de escenarios y la plantilla de incidencias al responsable definido.

# 9. Escenarios mÃ­nimos recomendados

| ID | MÃ³dulo | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-001 | Login y navegaciÃ³n | Ingreso exitoso al sistema | El usuario ingresa y visualiza el menÃº principal. |
| PF-004 | CÃ¡maras | Consultar ACH Colombia y CENIT | Las cÃ¡maras se visualizan de forma clara y separada. |
| PF-008 | Ciclos CENIT | Consultar ciclos visibles | Los ciclos cargan y muestran informaciÃ³n entendible para el usuario. |
| PF-010 | ConfiguraciÃ³n de ciclos | Revisar configuraciÃ³n funcional de ciclos | La pantalla carga, filtra y muestra datos consistentes. |
| PF-013 | Transacciones | Consultar grilla de transacciones | La grilla carga sin error y permite revisar informaciÃ³n. |
| PF-015 | Transacciones | Crear transacciÃ³n de prueba | El sistema crea la transacciÃ³n o informa validaciÃ³n controlada. |
| PF-018 | Acciones de grilla | Ordenar, filtrar y usar acciones por fila | Las acciones responden o muestran mensaje claro. |
| PF-023 | Causales | Consultar causales de devoluciÃ³n/rechazo | Los cÃ³digos y descripciones son visibles y comprensibles. |
| PF-025 | Perfiles por cÃ¡mara | Validar separaciÃ³n funcional por cÃ¡mara | No se mezcla parametrizaciÃ³n de ACH Colombia con CENIT. |
| PF-030 | Reporte de incidencia | Registrar hallazgo con evidencia | La incidencia queda documentada de forma suficiente. |

Referencia: La matriz de escenarios en Excel contiene el detalle completo de pasos, datos sugeridos, prioridad, estado y evidencia.

# 10. Criterios de aceptaciÃ³n de pruebas locales

El usuario puede ingresar y navegar por los mÃ³dulos autorizados.

Las pantallas cargan sin errores visibles o, si hay errores, estos son controlados y comprensibles.

Los datos de ACH Colombia y CENIT se visualizan separados cuando corresponde.

Las grillas permiten consultar, ordenar, filtrar y ejecutar acciones disponibles sin bloquear la prueba completa.

Los mensajes de validaciÃ³n ayudan al usuario a entender quÃ© ocurriÃ³.

Cada escenario queda con estado, observaciÃ³n y evidencia.

Las incidencias crÃ­ticas o bloqueantes quedan registradas y escaladas.

# 11. ClasificaciÃ³n de hallazgos

| Prioridad | CuÃ¡ndo usarla |
| --- | --- |
| Alta | No permite ingresar, bloquea un mÃ³dulo completo, impide continuar pruebas o genera error no controlado. |
| Media | Permite avanzar parcialmente, pero hay datos inconsistentes, mensajes confusos o acciones incompletas. |
| Baja | Problemas de texto, formato, orden de columnas, ayudas visuales o mejoras menores. |

# 12. Formato esperado para reportar incidencias

| Campo | QuÃ© registrar |
| --- | --- |
| Fecha y hora | Momento exacto en que ocurriÃ³ el hallazgo. |
| Usuario que probÃ³ | Nombre de quien ejecutÃ³ la prueba. |
| MÃ³dulo | Pantalla o proceso donde ocurriÃ³. |
| Escenario | ID de escenario de la matriz, por ejemplo PF-015. |
| Pasos realizados | QuÃ© hizo el usuario antes del error. |
| Resultado esperado | QuÃ© esperaba que ocurriera. |
| Resultado obtenido | QuÃ© ocurriÃ³ realmente. Incluir mensaje textual si aparece. |
| Evidencia | Captura de pantalla, archivo o descripciÃ³n suficiente. |
| Prioridad | Alta, Media o Baja. |

# 13. Limitaciones conocidas de la etapa

| LimitaciÃ³n | Manejo esperado |
| --- | --- |
| Funcionalidades en validaciÃ³n | Algunas pantallas o acciones pueden requerir ajuste. Deben reportarse con evidencia, no asumirse como operaciÃ³n final. |
| Ambiente local | No representa una operaciÃ³n productiva real ni una conexiÃ³n definitiva con cÃ¡maras. |
| Datos sintÃ©ticos | Los resultados se validan con datos de prueba, no con operaciÃ³n real. |
| Mensajes tÃ©cnicos | Si aparece un mensaje difÃ­cil de entender, registrarlo como hallazgo funcional de comunicaciÃ³n. |
| Acciones no habilitadas | Si un botÃ³n aparece pero no completa el flujo, registrar incidencia y continuar con el siguiente escenario si es posible. |

# 14. Roles y contactos durante la ausencia

| Rol | Responsabilidad | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Usuario funcional | Ejecutar escenarios, registrar resultados y adjuntar evidencia. | Por definir |
| LÃ­der funcional | Priorizar hallazgos, consolidar dudas y validar criterios de negocio. | Por definir |
| Responsable tÃ©cnico delegado | Atender fallas de ambiente, acceso o bloqueos tÃ©cnicos. | Por definir |
| Responsable de seguimiento | Recibir matrices, consolidar avances y mantener trazabilidad. | Por definir |

# 15. Cierre diario de pruebas

Guardar la matriz de escenarios con fecha de actualizaciÃ³n.

Guardar capturas de evidencia con nombre claro, por ejemplo PF-015_error_creacion_transaccion.png.

Actualizar el formato de incidencias con los hallazgos nuevos.

Enviar o compartir los archivos por el canal definido.

Informar si existe un bloqueo que impide continuar pruebas al siguiente dÃ­a.

# 16. Glosario funcional

| TÃ©rmino | DefiniciÃ³n |
| --- | --- |
| ACH Colombia | CÃ¡mara de compensaciÃ³n usada para transferencias interbancarias bajo el flujo ACH. |
| CENIT | Servicio/cÃ¡mara de compensaciÃ³n administrado por Banco de la RepÃºblica para ciertos flujos interbancarios. |
| Ciclo | Ventana o momento definido para procesar transacciones. |
| Causal | CÃ³digo o motivo que explica una devoluciÃ³n, rechazo o validaciÃ³n. |
| Grilla | Tabla de datos en pantalla que permite consultar, ordenar, filtrar o ejecutar acciones. |
| Incidencia | Registro formal de un error, bloqueo, duda funcional o mejora detectada durante prueba. |
| Prueba local | ValidaciÃ³n controlada en ambiente local, sin operaciÃ³n productiva real. |

# 17. Anexo visual con capturas

Uso del anexo: esta secciÃ³n estÃ¡ preparada para insertar capturas de pantalla tomadas con el navegador disponible desde el ambiente local de pruebas. Las capturas reales deben reemplazar los recuadros de â€œPendiente de capturaâ€.

Nota para usuarios funcionales: las capturas son una guÃ­a visual. Si su pantalla se ve diferente, no intenten ajustar configuraciÃ³n tÃ©cnica; registren la diferencia como observaciÃ³n o incidencia segÃºn corresponda.

## 17.1 Lista de capturas sugeridas

| ID | Pantalla | Ruta o mÃ³dulo | QuÃ© debe validar el usuario | Archivo esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pantalla inicial / Login | / | Debe verse la pantalla inicial del sistema o formulario de ingreso. | 01_pantalla_inicial_login.png |
| 02 | MenÃº principal | / | Debe verse el menÃº principal y las opciones habilitadas para el usuario funcional. | 02_menu_principal.png |
| 03 | CÃ¡maras de compensaciÃ³n | /clearing-houses | Deben visualizarse ACH Colombia y CENIT de forma clara. | 03_camaras_de_compensacion.png |
| 04 | Ciclos ACH / CENIT | /ach-cycles | Deben visualizarse ciclos, horarios y estado funcional. | 04_ciclos_ach_cenit.png |
| 05 | ConfiguraciÃ³n funcional de ciclos | /transactions/cycle-configs | Deben verse configuraciones de ciclos y acciones disponibles, si aplica. | 05_configuracion_funcional_de_ciclos.png |
| 06 | Transacciones | /transactions | Debe cargar la grilla de transacciones con filtros, columnas y acciones. | 06_transacciones.png |
| 07 | Entidades financieras | /financial-institutions | Deben visualizarse entidades financieras de prueba y CFA como entidad destino cuando aplique. | 07_entidades_financieras.png |
| 08 | Descripciones / conceptos de entrada | /company-entry-descriptions | Deben visualizarse conceptos o descripciones disponibles para prueba. | 08_descripciones_conceptos_de_entrada.png |

## 17.2 Espacios para insertar capturas

### 01. Pantalla inicial / Login

Ruta/mÃ³dulo: / | Archivo sugerido: 01_pantalla_inicial_login.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Debe verse la pantalla inicial del sistema o formulario de ingreso.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 01_pantalla_inicial_login.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 02. MenÃº principal

Ruta/mÃ³dulo: / | Archivo sugerido: 02_menu_principal.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Debe verse el menÃº principal y las opciones habilitadas para el usuario funcional.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 02_menu_principal.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 03. CÃ¡maras de compensaciÃ³n

Ruta/mÃ³dulo: /clearing-houses | Archivo sugerido: 03_camaras_de_compensacion.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Deben visualizarse ACH Colombia y CENIT de forma clara.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 03_camaras_de_compensacion.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 04. Ciclos ACH / CENIT

Ruta/mÃ³dulo: /ach-cycles | Archivo sugerido: 04_ciclos_ach_cenit.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Deben visualizarse ciclos, horarios y estado funcional.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 04_ciclos_ach_cenit.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 05. ConfiguraciÃ³n funcional de ciclos

Ruta/mÃ³dulo: /transactions/cycle-configs | Archivo sugerido: 05_configuracion_funcional_de_ciclos.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Deben verse configuraciones de ciclos y acciones disponibles, si aplica.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 05_configuracion_funcional_de_ciclos.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 06. Transacciones

Ruta/mÃ³dulo: /transactions | Archivo sugerido: 06_transacciones.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Debe cargar la grilla de transacciones con filtros, columnas y acciones.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 06_transacciones.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 07. Entidades financieras

Ruta/mÃ³dulo: /financial-institutions | Archivo sugerido: 07_entidades_financieras.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Deben visualizarse entidades financieras de prueba y CFA como entidad destino cuando aplique.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 07_entidades_financieras.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

### 08. Descripciones / conceptos de entrada

Ruta/mÃ³dulo: /company-entry-descriptions | Archivo sugerido: 08_descripciones_conceptos_de_entrada.png

ValidaciÃ³n visual esperada: Deben visualizarse conceptos o descripciones disponibles para prueba.

PENDIENTE DE CAPTURA Insertar aquÃ­ el capturas: 08_descripciones_conceptos_de_entrada.png Tomar la captura desde el ambiente local con el navegador disponible.

## 17.3 GeneraciÃ³n automÃ¡tica de capturas

Responsable sugerido: soporte o desarrollo delegado. Los usuarios funcionales no necesitan ejecutar comandos.

Script entregado: capturar_y_generar_guia_con_capturas.py

Resultado esperado del script: una copia del documento Word con un anexo visual que contiene las capturas reales tomadas desde el ambiente local.